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فرم استعلام  بهاء
	
شماره :40501
 تاریح :12/03/1405                    




این شرکت در نظر دارد نسبت به انجام خرید خدمت بشرح  ذیل اقدام نماید. لطفا نسبت به اعلام پیشنهاد قیمت خود فقط در این برگه اقدام نمایید تا در صورت پذیرفته شدن قیمت پیشنهادی شما ، نسبت به خرید اقدام گردد.
	ردیف
	مشخصات و نوع کالا یا خدمات مورد استعلام
	تعداد/ مقدار
	واحد
	بهای واحد ( ریال)
	بهای مجموع ( ریال ) 

	1
	خدمات مشاوره و نظارت بر ارتقا توان واحد 2 نیروگاه شهید بسطامی شاهرود(به شرح جدول ذیل)
	1
	مرحله
	
	

	جمع کل (ریال):
	

	جمع کل مبلغ ( به حروف ) :


توضیحات : فرم استعلام بهاء و سایر شرایط پیوست آن می بایست  دارای مهر و امضاء بوده و بصورت اسکن شده در سامانه الکترونیکی بارگذاری گردد.
1- كليه كسورات قانوني شامل مالیات و غيره بعهده فروشنده است.  
2-  ماليات بر ارزش افزوده بعهده خریدار مي باشدكه در صورت مؤدي بودن فروشنده و در زمان ارائه صورت حساب به وي پرداخت مي گردد.
3- شرکت می تواند تا میزان 25 درصد قرارداد را با قیمت اولیه افزایش یا کاهش دهد.
4- ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی ( انجام تعهدات ) به میزان 5% کل قیمت پیشنهادی توسط پیشنهاد دهنده در صورت عقد قرارداد  الزامی می باشد .
5- فروشنده می بایست مدت زمان انجام کار را  در برگه استعلام قید نماید .
6- کلیه هزینه ها مربوط به انجام خدمات ، بیمه و ... بعهده فروشنده می باشد. 
7- با توجه به نیاز به بررسی مشخصات فنی جهت تعیین برنده ، در صورت عدم ارسال مدارک از طریق سامانه ستاد پیشنهاد ارائه شده ابطال خواهد شد. 
8- پیشنهاد دهنده ملزم میباشد کد اقتصادی ، شناسه ملی  و سایر اطلاعات درخواستی را در فرم استعلام تکمیل نماید .
9- ارائه صورتحساب الکترونیکی سامانه مودیان الزامی می باشد.
                                                    درج مشخصات ذیل در برگه استعلام و صورتحساب الزامی است :
	اشخاص حقیقی
	اشخاص حقوقی

	نام و نام خانوادگی :
	نام موسسه / شرکت :

	نام فروشنده /  پیمانکار : 
	شماره ثبت شرکت : 

	کد اقتصادی :
	کد اقتصادی :

	کد ملی :
	شناسه ملی : 

	تاریخ پیشنهاد قیمت : 
	تاریخ پیشنهاد قیمت :

	آدرس و کدپستی : 
	آدرس و کدپستی :

	تلفن ثابت :                                            نمابر :                                                         نام کارشناس مربوطه و شماره همراه :                                                                          

	زمان تحویل کالا  ...............روز/ ماه  اعلام می گردد..                                               امضاء مدیر و مهر شرکت / موسسه / فروشگاه 


اطلاعت تکمیلی  شرکت تولید نیروی برق شاهرود
	کارشناس واحد تدارکات  :  آقای حسن زاده          (312)     32503014 - 023                                                    
	پست الکترونیک امور تدارکات :      tadarokat.shahrood@tpph.ir

	مدیر واحد  فنی :  آقای مهندس وحیدپور         09128733364- 32503002- 023
	شماره نمابر :                                                                    32503020– 023

	آدرس : استان سمنان ، شهرستان شاهرود ، بخش مرکزی ، دهستان دهملا ، آبادی نیروگاه برق شهیدبسطامی، خیابان (اصلی) ، خیابان نیروگاه ، پلاک 0 ، طبقه همکف                                   کد پستی : 3654134111






	پیشنهاد قیمت شرح فعالیت (خدمات)
مطابق با شرح خدمات پیوست

	نظارت قبل از اجرا

	شرح ردیف
	تحویل شدنی
	قیمت(ریال)

	تعیین روش نظارت و مراحل بازدید از کار
	گزارش
	

	تهیه فرم‌ها و لیست مدارک مربوط به بازدیدهای دوره‌ای کار
	دفترچه فرم‌های چک‌لیست‌ها
	

	تهیه فرم‌ها و چک‌لیست مدارک مربوط به صدور گواهی تکمیل کار، تحویل موقت و قطعی و تحویل زمین در مراحل مختلف
	دفترچه فرم‌های چک‌لیست‌ها
	

	تهیه فرم‌ها و مدارک مربوط به صورت کارکردها، ورود و خروج مصالح و تجهیزات به کارگاه
	دفترچه فرم‌های چک‌لیست‌ها
	

	تهیه فرم‌ها و مدارک مربوط به دستور کار
	دفترچه فرم‌های چک‌لیست‌ها
	

	تهیه و تنظیم چک‌لیست مدارک فنی برای کنترل کیفیت کارها در کارگاه
	دفترچه فرم‌های چک‌لیست‌ها
	

	مدیریت و برنامه‌ریزی منابع و زمان

	بازبینی و به‌هنگام‌سازی برنامه تأمین مصالح
	گزارش
	

	خدمات مالی و قراردادی 

	بازبینی و به‌هنگام‌سازی مبلغ برآورد پروژه
	گزارش
	

	خدمات ارجاع کار به پیمانکار

	همکاری با کارفرما در تهیه و به‌روزآوری اسناد مناقصه یا اسناد استعلام
	دفترچه اسناد مناقصه
	

	همکاری با کارفرما در تهیه اسناد و برگزاری تشریفات ارزیابی کیفی
	دفترچه اسناد و گزارش نتايج ارزیابی کیفی
	

	همکاری با کارفرما در تهیه اسناد و برگزاری تشریفات ارزیابی فنی
	دفترچه اسناد و گزارش نتايج ارزیابی فني
	

	همکاری با کارفرما در برگزاری تشریفات مناقصه
	گزارش نتايج
	

	تهیه و تکثیر اسناد پیمان و مبادله آن
	6 نسخه پیمان
	

	خدمات ارجاع کار به مهندسان مشاور جنبي

	همکاری با کارفرما در تهیه اسناد خرید خدمات مشاوره
	اسناد خرید خدمات مشاوره
	

	همکاری با کارفرما در تهیه اسناد و برگزاری تشریفات ارزیابی کیفی
	دفترچه اسناد و گزارش نتايج ارزیابی کیفی
	

	همکاری با کارفرما در تهیه اسناد و برگزاری تشریفات ارزیابی فنی
	دفترچه اسناد و گزارش نتايج ارزیابی فني
	

	همکاری با کارفرما در برگزاری تشریفات خرید خدمات مشاوره
	گزارش نتايج
	

	تهیه و تکثیر نسخ قرارداد و مبادله آن‌ها
	6 نسخه قرارداد
	

	خدمات مدیریت پروژه، هماهنگی و یکپارچگی

	تهیه ساختار شکست کلی کار
	گزارش
	

	تعیین فصل مشترک بین خدمات تفکیک‌شده بین ارکان پروژه
	گزارش
	

	مدیریت ریسک

	تهیه برنامه مدیریت ریسک
	گزارش
	

	تهیه گزارش بررسی انواع پوشش‌های بیمه‌ای لازم و ریسک آن‌ها و ارائه پیشنهاد
	گزارش
	

	مدیریت ارتباطات 

	تهیه بایگانی موضوعی (مستندسازی) خدمات نظارت قبل از اجرا و تدوین فرمت‌های بایگانی برای تمام مراحل نظارت
	ارائه نسخه الکترونیکی آرشیو
	

	نظارت حین اجرا

	مدیریت منابع

	تحلیل، بررسی و اظهارنظر در مورد جریان مالی پروژه
	گزارش ماهانه
	

	بررسی و تأیید فهرست نیروی انسانی مدیریت فنی موردنیاز اجرای کار
	گزارش ماهانه
	

	بررسی،کنترل و اظهارنظر ماهانه ماشین‌آلات، نیروی انسانی، تجهیزات و مصالح
	گزارش ماهانه
	

	کنترل و پیگیری فعالیت‌های تدارک مصالح، تجهیزات و ماشین‌آلات
	گزارش ماهانه
	

	بررسی و تحلیل کنترل ورود و خروج مواد، مصالح، تجهیزات و ماشین‌آلات
	گزارش ماهانه
	

	مدیریت زمان

	تهیه جدول یا ساختار شکست نمایش‌دهنده میزان پیشرفت واقعی و برنامه‌ریزی‌شده در آن‌ماه
	گزارش ماهانه
	

	تعیین و رتبه‌بندی فعالیت‌های دارای تأخیر بر اساس معیارهای زمان، هزینه، بحرانی‌بودن و پیچیدگی
	گزارش ماهانه
	

	تحلیل تأخیر فعالیت‌های دارای اهمیت بالا و ارائه راهکارها جهت جبران یا مدیریت این تأخیرها
	گزارش ماهانه
	

	ارائه محاسبات مربوط به میزان تأخیرهای مجاز و غیرمجاز
	گزارش ماهانه
	

	ارائه محاسبات و پیش‌بینی‌های ارزش کسب‌شده و ارائه راهکارهای افزایش ارزش‌کسب‌شده
	گزارش ماهانه
	

	خدمات مدیریت پروژه، هماهنگی و یکپارچگی 

	تهیه گزارش یکپارچگی مدیریت پروژه (بررسی اثر تغییرات هر حوزه بر حوزه‌های دیگر و بر زمان، هزینه و کیفیت پروژه)
	گزارش ماهانه
	

	تهیه گزارش تغییرات کارهای انجام‌شده (زمان، هزینه و کیفیت)
	گزارش ماهانه
	

	تهیه گزارش تطبیق تصمیمات دستگاه اجرایی و مشاور با اسناد و مدارک پیمان
	گزارش ماهانه
	

	تهیه گزارش برگزاری جلسات پیشبرد پروژه با ارکان پروژه و ارائه سناریوهای مختلف ادامه پروژه
	گزارش به انضمام صورت‌جلسات پیشبرد اهداف کمی و کیفی پروژه
	

	خدمات کنترل کیفیت

	بررسی صحت کارهای انجام‌شده از لحاظ کمی و کیفی (صورت‌جلسات، برگ‌های آزمایشگاهی، گواهی‌های انجام کار، خدمات بازرسی، کنترل کیفیت و کمیت مصالح وارده به کارگاه)
	گزارش ماهانه صورت‌جلسات/ برگ های آزمایشگاهی و گواهی‌های انجام کار
	

	بررسی و تحلیل تغییر شکل‌ها و کنترل رواداری‌های مجاز
	گزارش ماهانه
	

	دستور اصلاح کارهای معیوب و نظارت بر فرآیند رفع آن‌ها
	مکاتبه و گزارش ماهانه
	

	رسیدگی، اعلام نظر و تأیید نقشه‌های کارگاهی تهیه‌شده به‌وسیله پیمانکار
	گزارش ماهانه
	

	مالی و قراردادی

	بررسی و تأیید صورت‌وضعیت‌های پیمانکار (اعم از کارکرد ماهانه، تعدیل و غیره) با درنظر گرفتن تمام ضوابط، مقررات و دستورالعمل‌های مربوط
	صورت‌وضعیت تأییدشده توسط مهندس مشاور
	

	ایمنی و محیط‌زیست

	پیگیری و بررسی وضعیت رعایت دستورالعمل‌های ایمنی، امنیت، بهداشت و محیط زيست (HSSE) درکارگاه
	گزارش ماهانه
	

	مدیریت ریسک

	تهیه گزارش تحلیلی ریسک‌های پروژه و پیامدهای مثبت و منفی آن
	گزارش ماهانه
	

	مدیریت ارتباطات

	تهیه بایگانی موضوعی به صورت ماهانه (مستندسازی)
	ارائه فایل آرشیو
	

	خدمات نظارت موردی حین اجرا

	مدیریت منابع

	تأیید صلاحیت عوامل کلیدی پیمانکار و شاغلین کارهای حساس
	مکاتبه
	

	بررسی و تأیید فهرست قطعات یدکی و مواد موردنیاز دوره اجرا
	گزارش
	

	مدیریت زمان 

	تهیه لایحه تاخیرات پروژه با کسب نظر پیمانکار
	گزارش
	

	به‌روزرسانی برنامه زمان‌بندی در صورت نیاز با درنظرگرفتن منابع مالی، تجهیزات، ماشین‌آلات، مصالح و نیروی انسانی
	برنامه زمان‌بندی مصوب کارفرما
	

	بررسی و تأیید برنامه تفصیلی ارائه‌شده توسط پیمانکار
	گزارش
	

	بررسی و تأیید سیستم کنترل پروژه مورداستفاده توسط پیمانکار
	گزارش
	

	مالی و قراردادی

	بررسی و تایید پرداخت هر قسط  پیش‌پرداخت پیمانکار
	مکاتبه
	

	پیگیری برقراری انواع پوشش‌های بیمه‌ای لازم و رسیدگی به مسائل بیمه تا استقرار آن
	گزارش
	

	تهیه گزارش تغییر مقادیر
	گزارش و مصوبه کارفرما
	

	خدمات مدیریت پروژه، هماهنگی و یکپارچگی

	تحویل کارگاه به پیمانکار با همکاری دستگاه اجرایی
	صورت‌جلسه
	

	تهیه و ابلاغ ساختار شکست‌ تفصیلی کار تهیه شده توسط پیمانکار
	گزارش
	

	خدمات تحویل موقت

	تأیید آماده‌بودن کار جهت تحویل موقت
	گزارش
	

	تنظیم برنامه تحویل موقت، تهیه فهرست آزمایش‌ها، تحویل اسناد و مدارک طرح و گزارش تحویل موقت به کارفرما
	گزارش
	

	شرکت در هیئت تحویل موقت و تهیه صورت‌جلسه تحویل موقت
	صورت‌جلسه
	

	تهیه فهرست نواقص جهت تحویل موقت و نظارت بر فرآیند رفع نواقص (در صورت وجود)
	گزارش
	

	تهیه و تنظیم گزارش پایانی شامل شناسنامه پروژه
	گزارش
	

	خدمات نظارت در دوره بعد از اجرا

	مالی و قراردادی

	بررسی و تأیید صورت‌وضعیت قطعی پیمانکار
	سند
	

	بررسی و تأیید تعدیل قطعی
	سند
	

	بررسی و تأیید مابه‌تفاوت قطعی
	سند
	

	بررسی و اعمال‌نظر در مورد استرداد تضمین‌ها و سپرده‌ها
	سند
	

	خدمات مربوط به دوره تضمین و تحویل قطعی

	دستور انجام آزمایش‌های دوره تضمین و بررسی نتایج آن‌ها
	مکاتبه و گزارش
	

	شرکت در هیئت تحویل قطعی و تهیه صورت‌جلسه تحویل قطعی
	صورت‌جلسه
	

	نظارت بر عملکرد طرح در دوره تضمین (سالانه)
	گزارش‌های موردی
	

	بررسی و تحلیل تغییر شکل‌ها و کنترل رواداری‌های مجاز دوره تضمین
	گزارش
	

	جمع کل (ریال):
	

	جمع کل به حروف: 
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