بسمه تعالی

1 - مدت زمان انجام کار 1 ماه می باشد و کارهای مربوطه باید تا 15 / 06 /1405 به اتمام برسد 
2 – تعداد کار 18 مورد می باشد .
3 – محل اجرای کار مطابق لیست پیوست در شهر ساری –می باشد .
4 – پرداخت صورت وضعیت ها بعد از تایید واحد دفتر فنی اداره کل در صورت تامین اعتبار از بهمن سال 1405 می باشد .
5 – به این قرارداد پیمان تعدیل – تاخیر – تعلیق و حفظ قدرت خرید  تعلق نمی گیرد .
6 – اولویت انجام کار و موارد به عهده دفتر فنی اداره کل می باشد .
7 – تمامی اجناس مورد استفاده درجه یک ایرانی که به تایید دفتر فنی اداره کل رسیده باشد  
8 – با مرکز آموزشی هماهنگی بابت بازدید و براورد دقیق پیمانکاران انجام شده است . 
9 – حضور یک سرپرست کارگاه تمام وقت به منظور پاسخگویی و نظارت الزامی می باشد .
10 – اجرای دقیق – همرنگی و هم طرح بودن روکشهای چوب و تهیه چوب ملج برای زوارها مورد تاکید می باشد .
[bookmark: _GoBack]11 – پرداخت حق بیمه 7.9 درصد قرارداد به عهده پیمانکار می باشد .
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