بسمه تعالی

1 - مدت زمان انجام کار 1 ماه می باشد و کارهای مربوطه باید تا 15 / 06 /1405 به اتمام برسد

2 – تعداد کار 18 مورد می باشد .

3 – محل اجرای کار مطابق لیست پیوست در شهر ساری –می باشد .

4 – پرداخت صورت وضعیت ها بعد از تایید واحد دفتر فنی اداره کل در صورت تامین اعتبار از بهمن سال 1405 می باشد .

5 – به این قرارداد پیمان تعدیل – تاخیر – تعلیق و حفظ قدرت خرید  تعلق نمی گیرد .

6 – اولویت انجام کار و موارد به عهده دفتر فنی اداره کل می باشد .

7 – تمامی اجناس مورد استفاده درجه یک ایرانی که به تایید دفتر فنی اداره کل رسیده باشد

8 – با مرکز آموزشی هماهنگی بابت بازدید و براورد دقیق پیمانکاران انجام شده است .

9 – حضور یک سرپرست کارگاه تمام وقت به منظور پاسخگویی و نظارت الزامی می باشد .

10 – اجرای دقیق – همرنگی و هم طرح بودن روکشهای چوب و تهیه چوب ملج برای زوارها مورد تاکید می باشد .

11 – پرداخت حق بیمه 7.9 درصد قرارداد به عهده پیمانکار می باشد .

شماره همراه کارشناسان مربوطه

دکتر علیپور 09111119965

مهندس برزگر  09111540790