شرایط خصوصی پیمان

شرح خدمات توسعه شبکه آبرسانی شهری ایستگاه 63 ایسین

- مجوز حفاری از منابع طبیعی جهت کنده کاری مسیر توسعه انشعاب آب شهری .

- حفر کانال به عمق 1 متر ، عرض 60 سانت و طول تقریبی 150 متر .

- عملیات زیرسازی کانال با خاک نرم طبق استاندارد شرکت آب و فاضلاب شهری.

- عملیات لوله گذاری با قطر 63 استاندارد اداره آب و فاضلاب از شاه لوله اصلی تا درب ایستگاه.

- خاکریزی و پرکردن کانال طبق مراحل استاندارد شامل ( خاک نرم ، ماسه شسته ، مخاوط شن و ماسه)

- تامین و تهیه کلیه ماشین آلات و لوازم مورد نیاز به عهده پیمانکار می باشد.

- پیمانکار بومی یا نماینده قانونی در استان داشته باشد.

- هزینه بیمه حوادث به عهده پیمانکار می باشد.

- تکمیل نمودن جدول پیشنهاد قیمت الزامی است.

- مدت زمان اجرای پروژه 2 روز می باشد.

- کلیه اقلام مورد استفاده می بایست استاندارد و مورد تایید کارفرما باشد.

- بازدید از محل پروژه الزامی و صورتجلسه بازدید در سامانه تدارکات بارگزاری گردد.