مناقصه محوطه سازی بین کتابخانه و خیابان دسترسی به سازمان مرکزی دانشگاه اراک
دانشگاه اراک در نظر دارد محوطه سازی بین کتابخانه و خیابان دسترسی به سازمان مرکزی ، را به انجام برساند. لذا در صورت تمایل نسبت به ارائه پیشنهاد قیمت خود همکاری لازم به عمل آورید.
1. شرح عملیات (تمامی آیتمها به جز کف پوش تهیه و اجرا بر عهده پیمانکار ، آیتم کف پوش تهیه با کارفرما و اجرا با پیمانکار):
· برداشت خاک نباتی و مرده روی کار 
· شخم زدن و اجرای شفته آهک بستر کار و متراک کردن کار
· تهیه و اجرای بتن مگر زیر کار برای مسیر پیاده راه
· تهیه و اجرای بتن 25 مگا پاسگال برای پارکینگ و محل تردد خودرو
· تهیه و اجرای جدول سنگی در قسمتهای مورد نیاز
· تهیه لوله و اجرای لوله گذاری در مسیر نهر خیابان و تهیه و اجرای بتن 250 روی لوله ها
· ایجاد مسیر آبرو از پیاده راه به باغچه پایین دست
· تکمیل دیوار چینی منهولهای مسیر 
· تهیه مصالح و اجرای دال بتنی مسلح با تعبیه محل نصب درب منهول 
· تهیه درب منهول دایره قطر 60 چدنی برای منهولهای برق
· اجرای کف پوش بتنی به ابعاد 40 در 40 سانتیمتر مطابق با طرح ارائه شده
· اجرای سنگ در قوس مطابق رینگ سازمان (بابت برشکاری در قیمت ارائه شده لحاظ شود و آیتم جداگانه پرداخت نمی گردد)

2. به این قرارداد هیچگونه تعدیلی تعلق نمی گیرد.
3. به این قرارداد تجهیز کارگاه مقطوع داده می شود و پرداخت مازادی صورت نمی گیرد.
4. بابت حمل نزدیکترین تولید کننده ی مورد تائید کارفرما ملاک محاسبه می باشد.
5. فهرست بهای ابنیه و فاضلاب سال 1404 فهرست منضم به پیمان می باشد.
6. مدت قرارداد از زمان عقد قرارداد به مدت 5 ماه می باشد.
7. اعتبار قرارداد به صورت نقد میباشد.
8. سایر شرایط (تضامین و ...) وفق شرایط عمومی پیمان سازمان برنامه و بودجه.
9. برنده مناقصه جهت عقد قرارداد به واحد حقوقی معرفی خواهد شد.
10. ارائه برنامه زمان بندی اجباری است.
11. برآورد (مطابق با فهرست بهای ابنیه سال 1404):

