شرح خدمات کامل و جامع طراحی، محاسبات و تهیه مدارک فنی احداث دو طبقه اشکوب در منطقه البرز

موضوع قرارداد: ارائه خدمات مهندسی شامل بازدید، برداشت، مطالعات، طراحی، محاسبات سازه‌ای، تهیه نقشه‌های اجرایی، تهیه نقشه‌های چون‌ساخت کل سازه  (As-Built)، تهیه فایل‌های اتوکد، انجام مطالعات ژئوتکنیک و آزمایش خاک جهت احداث دو طبقه اشکوب بر روی ساختمان موجود در منطقه البرز.

### شرح خدمات

#### 1- بازدید و برداشت وضع موجود

- بازدید میدانی از محل پروژه.

- برداشت ابعاد معماری، سازه‌ای و تأسیساتی ساختمان موجود.

- بررسی وضعیت سازه موجود و قابلیت تحمل بارهای ناشی از احداث دو طبقه جدید.

- تهیه گزارش وضع موجود همراه با مستندات تصویری.

#### 2- تهیه نقشه‌های وضع موجود (As-Built)

- برداشت کامل کلیه ساختمان‌ها و ابنیه مرتبط در محدوده پروژه.

- تهیه نقشه‌های چون‌ساخت معماری، سازه، برق و مکانیک در صورت نیاز.

- تحویل فایل‌های قابل ویرایش AutoCAD و نسخه PDF.

- تهیه بانک اطلاعاتی نقشه‌های موجود منطقه و به‌روزرسانی آنها.

#### 3- مطالعات ژئوتکنیک و آزمایش خاک

- انجام عملیات حفاری گمانه‌های اکتشافی مطابق ضوابط ملی.

- نمونه‌برداری و انجام آزمایش‌های صحرایی و آزمایشگاهی.

- تعیین ظرفیت باربری مجاز خاک.

- تعیین سطح آب زیرزمینی در صورت وجود.

- ارائه گزارش ژئوتکنیک و توصیه‌های طراحی فونداسیون.

- ارائه دفترچه نتایج آزمایش خاک با تأیید مهندس ژئوتکنیک ذیصلاح.

#### 4- مطالعات و طراحی معماری

- طراحی پلان‌های معماری دو طبقه اشکوب.

- طراحی نما، برش‌ها و جزئیات اجرایی.

- رعایت ضوابط مقررات ملی ساختمان و الزامات بهره‌بردار.

- طراحی مسیرهای دسترسی، راه‌پله و خروج اضطراری.

- تهیه نقشه‌های اجرایی کامل معماری.

#### 5- مطالعات و محاسبات سازه

- بررسی سازه موجود و ارزیابی مقاومت اجزای باربر.

- مدل‌سازی سازه با نرم‌افزارهای معتبر مهندسی.

- طراحی و محاسبه سازه فلزی یا بتنی مورد نیاز.

- کنترل بارهای ثقلی، زلزله و باد طبق آخرین ویرایش آیین‌نامه‌های معتبر.

- طراحی اتصالات، فونداسیون و المان‌های تقویتی.

- ارائه دفترچه محاسبات سازه مهر و امضا شده توسط مهندس محاسب دارای صلاحیت.

#### 6- طراحی تأسیسات مکانیکی

- طراحی سیستم آب سرد و گرم مصرفی.

- طراحی شبکه فاضلاب و آب باران.

- طراحی سیستم سرمایش و گرمایش.

- طراحی سیستم اطفای حریق در صورت نیاز.

- تهیه نقشه‌ها و مشخصات فنی تجهیزات.

#### 7- طراحی تأسیسات برقی

- طراحی سیستم روشنایی و پریزها.

- طراحی تابلوهای برق و رایزرها.

- طراحی سیستم ارتینگ و حفاظت الکتریکی.

- طراحی سیستم اعلام حریق.

- طراحی شبکه مخابرات و دیتا در صورت نیاز.

#### 8- تهیه نقشه‌های اجرایی

- نقشه‌های کامل معماری.

- نقشه‌های کامل سازه.

- نقشه‌های تأسیسات مکانیکی.

- نقشه‌های تأسیسات برقی.

- جزئیات اجرایی و دیتیل‌های مورد نیاز.

#### 9- تهیه برآورد و اسناد مناقصه

- تهیه متره و برآورد اولیه پروژه.

- تهیه فهرست مقادیر (BOQ).

- تهیه مشخصات فنی عمومی و خصوصی.

- ارائه برآورد مالی اجرای پروژه بر اساس فهرست‌بهای سال جاری.

#### 10- تحویل مدارک

- ارائه کلیه نقشه‌ها در قالب AutoCAD.

- ارائه نسخه PDF کلیه نقشه‌ها.

- ارائه فایل‌های محاسباتی و دفترچه محاسبات.

- ارائه گزارش آزمایش خاک.

- ارائه نقشه‌های As-Built منطقه.

- تحویل یک نسخه چاپی و یک نسخه الکترونیکی کلیه مدارک.

### مدارک نهایی قابل تحویل

- گزارش مطالعات وضع موجود.

- نقشه‌های چون‌ساخت (As-Built).

- فایل AutoCAD نقشه‌های منطقه.

- گزارش ژئوتکنیک و آزمایش خاک.

- دفترچه محاسبات سازه.

- نقشه‌های اجرایی معماری، سازه، برق و مکانیک.

- متره و برآورد پروژه.

- مشخصات فنی و اسناد مناقصه.

- لوح فشرده یا حافظه الکترونیکی حاوی تمامی فایل‌های قابل ویرای